# 青海湟中区李家山镇食用菌智慧产业园项目

# 董家湾村农业大棚一标段招标公告

一、项目概况

青海湟中区李家山镇食用菌智慧产业园项目位于青海省西宁市湟中区李家山镇，总建筑面积222406.01m2， 建设分为两个区域分别位于李家山镇董家湾村、新庄村。董家湾村总用地257.4亩、建筑面积120560.46m2 、共设计27栋温室大棚及设施（合计189个大棚），新庄村总用地面积195.47亩、总建筑面积101845.55m2、共设计11栋温室大棚及设施（合计112个大棚）。

二、招标范围及计划工期

招标范围：董家湾村农业大棚一标段主要包括董家湾村1#、2#、3#、4#、5#、27#农业大棚（28个）土建工程、钢结构工程、电气工程、给排水工程等附属工程，建筑面积15466.21m2，建筑高度4m，无甲供材料。

标段划分：本次招标董家湾村农业大棚一标段，划分为一个标段进行招标

工期要求:总工期50日历天，计划开工时间2025年8月20日（具体开工时间以招标人正式下发通知为准）。

三、招标编号

JT-ZCLX-20250726007

四、付款方式

1、进度款支付：在本期结算工作办理完成且业主将本期工程进度款支付给招标人后 14 日内，招标人在扣除应由 投标人承担的各项费用（履约保证金、甲供材料超耗扣款费用、各种代扣税（费）以及其它应扣款）后，按当期应付款的85%支付 投标人工程进度款或代发农民工工资（代发工资不得高于应付结算金额，不足部分顺延至下一结算期）。

2、结算款支付：完工结算确认后6个月内招标人支付总比例为：经双方确认的已完工程量价款在扣除其他应扣款项后，支付到总价款的97%，扣留3%为质量保证金。

3、质保金支付：交工验收后，质量保证金按工程结算款的3%扣留，待2年缺陷责任期届满后，在业主将质量保证金退还招标人后，招标人扣除其他应扣款项（若有）后15日内向 投标人返还，质量保证金不计利息。

五、投标人资格要求

1、资质及注册资金要求：具有建筑工程总承包三级及以上资质，企业注册资金不小于100万元，具备有效的安全生产许可证。

2、业绩要求：近3年独立完成（或在建）2个及以上类似项目施工方面业绩，单个合同不低于50万元；且企业信誉良好。

3、投标单位要求：不允许投标单位以联合体形式进行投标。

4、项目负责人要求：现场项目负责人从事类似项目施工管理3年以上，且近3年内有1个及以上类似项目施工管理经验。

5、投标人施工能力要求：配备专业的项目管理团队及施工作业队伍，确保劳动力、材料、机械设备等施工资源科学配置，能保质、保量、按期完成承包范围内的施工内容。

6、投标人无不良投标记录，近三年内无重大合同、经济等违约行为；

7、法定代表人（实际控制人）在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、“天眼查”网站（https://www.tianyancha.com/）或“企查查”网站（https://www.qichacha.com/）中查询无被列入失信或执行人名单等资料；

8、财务状况良好且在行业内无不良诚信记录，具有一定的垫资能力。

9、质量要求：满足现行相关工程施工质量验收规范及标准或行业标准，且符合设计要求。

六、技术及质量要求

符合现行国家及行业相关规范、标准、规程，满足设计、业主、监理及招标人要求。

七、招标方式

R公开招标

£公开招标邀请招标

八、报名方式

必须通过华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）注册、报名。

九、网上报名截止时间

2025-08-03  00:00:00

十、投标资格审核方式

资格预审，合格制。报名后投标资格预审文件递交、招标澄清、投标文件递交必须通过华邦控股集团阳光招采平台相应模块进行，此为唯一有效参投渠道。

十一、投标文件的领取

1、发售对象：通过资格预审的潜在投标人（以招标组织人通知为准）。

2、领取招标文件截止时间：详见资格审查入围通知书。

3、领取方式格：华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）-登录-投标管理-我的投标-在到对应招标项目下自行下载。

十二、投标文件的递交和开标

1、投标截止时间：详见招标文件。

2、投标文件：

R电子投标：开标时间截止前请将投标文件上传至华邦控股集团阳光招采平台。

£纸质投标：开标时间截止前请将纸质版标书递交至招标文件指定地点

3、开标时间：详见招标文件。

4、开标地点：详见招标文件。

十三、踏勘现场

由投标单位自行组织踏勘，并承担相关费用，踏勘时出现人身及财产损伤，招标人概不负责（招标联系人：陈自辉 17793182082）。

十四、联系人及联系方式

招 标 人：华邦城投建设有限公司青海湟中区李家山镇食用菌智慧产业园项目经理部

地    址：青海省西宁市湟中区李家山镇董家湾村

联系方式：公司总部：胡延平 13679453464

工程项目部：陈自辉17793182082

十五、华邦建投集团审计监察部监督电话及邮箱

1、举报热线：02039684888,15915958032

2、举报邮箱：jiancha@hbjtjtgf.com

3、举报地址：广东省广州市越秀区沿江东路408号港口中心裙楼华邦建投集团审计监察部

附件

附件1：授权委托书（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件2：业绩合同（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件3：财务状况表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件4：项目负责人简历表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件5：技术负责人简历表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件6：拟投入的主要施工机械设备表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）。