黄河流域高质量发展榆中县和平片区城市排水防涝改造提升项目（一期）（二标段）项目路面工程招标公告
一、项目概况
黄河流域高质量发展榆中县和平片区城市排水防涝改造提升项目（一期）（二标段）项目，建设地点:榆中县和平镇。建设规模和主要建设内容:二标段桩号：K3+420-K2+220，兰州市公安局交通警察支队柳沟河高速公路大队鑫翔龙彩钢岩棉板厂(镇政府附近)，道路恢复约 1200m，d300-d1500 雨水管道2761m，d400-d800 污水管道 1601m；计划开工日期：2024年12月31日，计划竣工日期：2025年08月15日。计划工期：227日历天。
二、招标范围
1、本次招标路面工程，划分1个标段招标，具体划分情况如下：
主要工程量：土工合成材料3200.05m2，水泥石灰砂砾土8425.45m2，水泥稳定砂砾8425.45m2，水泥稳定碎石8425.45m2，透油层8425.45m2，8cm粗粒式沥青混凝土8425.45m2，粘油层8425.45m2，6cm中粒式沥青混凝土8425.45m2，粘油层8425.45m2，4cm细粒式改性沥青混凝土8425.45m2；机动车道铣刨罩面：粘油层23303.41m2，4cm细粒式改性沥青混凝土23303.41m2；人行道恢复：水泥稳定砂砾(5%)50m2。

2、工期要求:总工期60日历天，计划开工时间2025年6月1日（具体开工时间以招标人正式下发通知为准）。
三、招标编号
JT-ZCLX-20250430003
四、付款方式
1、进度款支付：无。

2、结算款支付：租赁费原则按月结算，按月支付；乙方应于每月25日前向甲方提交结算资料，甲方应在结算审核完成后 15个工作日内支付上月租金。甲方在扣除履约保证金（履约保证金按当月中期结算金额的 5 %扣除）及其他应扣款项以后，按当期应付款的85%支付乙方租赁费，其余15%结算款在乙方退场后由甲方分批支付。若甲方承建项目的业主单位（或发包单位）不能及时或不能全额向甲方支付计量款，甲方对乙方的付款亦相应顺延或按相应的比例递减，乙方不得要求甲方承担违约责任。

3、质保金：完工结算确认后6个月内甲方支付总比例为：经双方确认的已完工程量价款在扣除其他应扣款项后，支付到总价款的97%，扣留3%为质量保证金。（交工验收后，将履约保证金转为质量保证金，质量保证金按工程结算款的3%扣留，剩余的履约保证金返还乙方）。

五、投标人资格要求
1.资质要求：必须是在中华人民共和国境内依法注册，具有企业法人营业执照、安全生产许可证，施工劳务不分等级资质，企业注册资金不小于100万元。

2.业绩要求：投标人近5年内独立完成（或在建）2个及以上类似工程施工业绩，且企业信誉良好。

3.投标单位要求：投标单位法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人单位，不得同时进行投标；投标单位必须独立投标，不允许以联合体形式投标。

4.项目负责人要求：现场项目负责人从事类似项目施工管理5年以上，且近3年内有1个及以上类似项目施工管理经验。 

5.投标人施工能力要求：配备专业的项目管理团队及施工作业队伍，确保劳动力、材料、机械设备等施工资源科学配置，能保质、保量、按期完成承包范围内的施工内容。

6.法定代表人（实际控制人）在“信用中国”网站（http://www. creditchina.gov.cn/）、“天眼查”网站（https://www.tianyancha.com/）或“企查查”网站（https://www.qichacha.com/）中查询无列入失信被执行人名单等资料；法定代表人（实际控制人）无违法犯罪记录；具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系。

7.投标人具有小规模纳税人或一般纳税人资格，可开具增值税专用发票。 

8.质量要求：满足国家及行业现行施工质量验收标准，且符合设计要求。

9.财务状况良好且在行业内无不良诚信记录，具有一定的垫资能力。

六、技术及质量要求
满足国家及行业现行试验检测标准，且符合设计要求。

七、招标方式
(公开招标   

(邀请招标
八、报名方式
必须通过华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）注册、报名。
九、网上报名截止时间
2025-5-23 00:00:00
十、投标资格审核方式
资格预审，合格制。必须通过华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）注册、报名，报名后投标资格预审文件递交、招标澄清、投标文件递交均在华邦控股集团阳光招采平台相应模块进行，此为唯一有效参投渠道。
十一、投标文件的领取
1、发售对象：通过资格预审的潜在投标人（以招标组织人通知为准）。 

2、领取招标文件截止时间：详见资格审查入围通知书。 

3、领取方式：华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）-登录-投标管理-我的投标-在到对应招标项目下自行下载。
十二、投标文件的递交和开标
1、投标截止时间：详见招标文件。 

2、投标文件：

(电子投标：开标时间截止前请将投标文件上传至华邦控股集团阳光招采平台。

(纸质投标：开标时间截止前请将纸质版标书递交至招标文件指定地点
开标时间：详见招标文件。

开标地点：详见招标文件。
十三、踏勘现场
由投标单位自行组织踏勘，并承担相关费用，踏勘时出现人身及财产损伤，招标人概不负责（招标联系人：李晓山，电话13893397502）。

十四、联系人及联系方式
招 标 人：西部中大建设有限公司黄河流域高质量发展榆中县和平片区城市排水防涝改造提升项目（一期）（二标段）项目经理部

地    址：甘肃省兰州市榆中县
联系方式：工程项目部：李国盛17361560060；公司成本招采部：胡延平13679453464。
十五、华邦建投集团审计监察部监督电话及邮箱
1、举报热线：18127835449（微信同号） 
2、举报邮箱：jiancha@hbjtjtgf.com
3、举报地址：广东省广州市越秀区沿江东路408号港口中心裙楼华邦建投集团审计监察部

附件

附件1：授权委托书（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件2：业绩合同（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件3：财务状况表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件4：项目负责人简历表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件5：技术负责人简历表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件6：拟投入的主要施工机械设备表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）。
