# 双柏县民族文化体育中心地下车库强弱电安装及部分主体工程

# 招标公告

一、项目概况

双柏县民族文化体育中心建设项目，位于双柏县城工业园区，项目可研工程费用20498.35万元，项目分为二期和三期建设。二期工程建设内容包括：新建全民健身中心1栋，建筑面积6462.17㎡；新建地下车库1座，地下两层，建筑面积17343.29㎡；新建配套服务用房3栋，建筑面积2316.55㎡；新建公厕一栋，建筑面积91.93㎡；新建室内篮球馆1栋，建筑面积1953.6㎡；新建道路及广场用地面积22207.32㎡；新建绿化用地面积14361.82㎡等。三期工程建设内容包括：新建体育场1座，包含400米环型塑胶跑道，公共体育场看台建筑面积2813.19㎡；新建游泳馆1栋，建筑面积2825.24㎡；新建羽毛球馆1栋，建筑面积910㎡；新建道路及广场用地面积17896.69㎡；新建绿化用地面积16616.70㎡等。本次建设内容为双柏县民族文化体育中心地下车库强弱电安装及部分主体工程。

二、招标范围及计划工期

1、标段划分：1个标段。

2、本次招标范围为：

（1）地下车库强弱电工程（配电箱、灯具、电线电缆、配管、配线、桥架等），高低压配电系统；

（2）地下车库的部分主体工程（砖砌体、过圈梁、墙体抹灰等），具体要求及内容详见设计图纸及方案。

3、计划工期：总工期10个月，计划开工时间2025年9月15日（具体开工时间以招标人正式下发通知为准）。

三、招标编号

JT-ZCLX-20250808004

四、付款方式

1.进度款支付：本工程无预付款，按当期应付款的85%支付乙方工程进度款。

2.结算款支付：经双方确认的已完工程量价款在扣除其他应扣款项后，支付到总款的90%，待政府审计结束后支付到审计审定总价款的97%。

3.质保金：质量保证金按工程结算款的3%扣留，剩余的履约保证金返还乙方。

五、投标人资格要求

1、须具备独立法人资格，具有施工劳务不分等级及以上资质。注册资金不得低于400万元 。

2、业绩要求：近 5年独立完成（或在建）2个及以上类似业绩，其中单个合同不低于200万元；且近一年内至少有1个在建或完工的类似项目。

3、投标单位要求：不允许投标单位以联合体形式进行投标。

4、项目负责人要求：必须为投标单位的员工（需提供劳动合同及社保缴费证明），且为投标单位法人代表授权代理人。实际到场项目负责人应与投标文件约定人员一致。

5、投标人施工能力要求：完成过类似工程施工，有健全的管理组织机构及人员，能按招标文件要求配备劳务人员及机械设备。

6、投标人应具有安全生产监督管理部门或建设主管部门核发的有效期内的安全生产许可证。

7、法定代表人（实际控制人） 在“信用中国”网站（http://www. creditchina.gov.cn/）或“天眼查”网站（https:/www.tianyancha.com/）中查询无列入失信被执行人名单等资料。

8、投标人中标后投入施工现场的所有资金全部为自有，要有相应资金实力。

9、财务状况良好且在行业内无不良诚信记录。

六、技术及质量要求

达到国家或行业标准，且符合业主、设计要求并通过验收。

七、招标方式

1.招标采购方式：公开招标。

2.招标人只提供图纸，不提供清单，采用下浮率方式确定中标单位。中标单位在收到中标通知书7日内完成施工图预算的编制，招标人报造价咨询公司审核，最终按审核的施工图预算及中标单位的下浮率确定合同价款，作为进度款支付的依据。

八、报名方式

必须通过华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）注册、报名。

九、网上报名截止时间

2025-08-15  23：59:59

十、投标资格审核方式

资格预审，合格制。报名后投标资格预审文件递交、招标澄清、投标文件递交必须通过华邦控股集团阳光招采平台相应模块进行，此为唯一有效参投渠道。

十一、投标文件的领取

1.发售对象：通过资格预审的潜在投标人（以招标组织人通知为准）。

2.领取招标文件截止时间：详见资格审查入围通知书。

3.领取方式：华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）-登录-投标管理-我的投标-再到对应招标项目下自行下载。

十二、投标文件的递交和开标

1.投标截止时间：详见招标文件。

2.电子投标文件：开标时间截止前请将投标文件上传至华邦控股集团阳光招采平台。

3.开标时间：详见招标文件。

4.开标地点：详见招标文件。

十三、踏勘现场

由投标单位自行组织踏勘，并承担相关费用，踏勘时出现人身及财产损伤，招标人概不负责（招标联系人：熊工 13529265398）。

十四、联系人及联系方式

招 标 人：华邦建投集团股份有限公司双柏县美丽县城项目工程总承包部

地 址：云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇

联系方式：（成本招采部：卢工18376742801）

（成本合约部：熊工13529265398）

十五、华邦建投集团审计监察部监督电话及邮箱

1.举报热线：02039684888,18607814431（微信同号）

2.举报邮箱：jiancha@hbjtjtgf.com

3.举报地址：广东省广州市越秀区沿江东路408号港口中心裙楼华邦建投集团审计监察部

附件

附件1:授权委托书《模板，要求上传盖章版 PDF扫件) ;

附件2:业绩合同《模板，要求上传盖章版 PDF扫件);

附件3:财务状况表《模板，要求上传盖章版 PDF扫描件);

附件4:项目负责人简历表《模板，要求上传盖章版 PDF扫描件);

附件5:技术负责人简历表《模板，要求上传盖章版 PDF扫描件);

附件6:拟投入的主要施工机械设备表(模板，要求上传盖章版PDF扫描件)。