# 云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目经理部

# 一期地块门窗采购安装工程招标公告

一、项目概况

- 云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目为新建项目，项目规划用地约53793㎡，总建筑面积约134320.52㎡，保障性租赁住房套数1200套。

- 项目由一期地块及二期地块组成，一期地块用地面积约32170㎡，建筑面积102768.64㎡，合计792套。二期地块用地面积约21623㎡，建筑面积31551.88㎡，合计408套。实施内容包括但不限于地块内 1200 套保障性租赁住房的勘察、设计及施工，同步配套商业、社区服务、卫生保洁服务公共停车等公共服务设施和道路、地下管网、绿化等基础设施，项目具体实施范围以规划最终确定的红线范围为准。

- 项目总投资约4.27亿元，工期约三年。

- 标段概况：云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目一期地块门窗（塑钢、铝合金、百叶）采购安装工程主要包括一期地块厨房塑钢推拉门、卫生间塑钢平开门、阳台铝合金推拉门、铝合金凸窗、铝合金窗落地窗、金属百叶窗等的采购、安装施工。

二、招标范围

- 招标范围：云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目一期地块门窗（塑钢、铝合金、百叶）采购及安装。

- 标段划分：1个标段；

- 工期要求：总工期730日历天，计划开工时间2025年10月10日（具体开工时间以招标人正式下发通知为准）

三、招标编号

JT-ZCLX-20250904001

四、付款方式

- 1、工程款支付：第一次付款：门框和窗副框材料进场验收后，甲方支付结算价款的 15 %；

- 第二次付款：门框和窗副框安装完成，甲方支付结算价款的 20 %；

- 第三次付款：门扇、窗扇、玻璃及五金配件进场安装完成，经工程部确认后，甲方支付结算价款的 50 %；

- 第四次付款：工程验收合格后，甲方支付结算价款的 12 %；

- 2、质保金：扣留工程应付价款的3%为质量保证金。质量保修期1年，质量保修期起算日为竣工验收合格后次日。质量保修期内无任何质量问题的，甲方于质量保修期满后的1月内无息付清；若在质量保修期内有问题造成甲方损失的，甲方有权扣除相应损失的质量保证金，剩余的无息返还。

五、投标人资格要求

- 1、资质要求：须具备独立法人资格，有固定生产经营场所的厂家或供应商。

- 2、投标单位要求：不允许投标单位以联合体形式进行投标；

- 3、项目负责人要求：现场负责人应是投标人正式聘用的员工，投标人应向招标人提交现场负责人与投标人之间的劳动合同和缴纳社会保险的记录，未经招标人书面同意，投标人现场负责人/技术负责人变更的，应以现场负责人10万元/（人次）、技术负责人3万元/（人次）的标准向招标人支付违约金；投标人未经招标人书面同意私自变更现场负责人的，视同投标人严重违约，招标人有权按照上述标准收取违约金，还保留解除合同和进一步向投标人追偿的权利；

- 4、投标人生产能力要求：有健全的管理组织机构及人员，产能及供货满足项目需求，材料质量稳定可靠，优先选用具有垫资能力的投标人；

- 5、企业注册资金：注册资金不得低于100万；

- 6、投标单位及法定代表人（实际控制人）在“信用中国”网站或“企查查”网站或“天眼查”网站中查询无列入失信被执行人名单等资料；

- 7、公司财务状况良好且在建筑行业内无不良诚信记录。

六、技术及质量要求

- 1、按照招标人施工方案、技术交底、设计图、招标人与业主关于本工程的质量约定、标准化施工要求执行。

- 2、质量要求：满足现行相关质量验收最新规范及标准图集等国家或行业标准，符合业主及施工图纸设计要求，并能提供有资质检测机构出具的产品合格检验报告。

七、招标方式

- R公开招标

- £邀请招标

- £议标

- £简易招标

八、报名方式

- 必须通过华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）注册、报名。

九、网上报名截止时间

- 2025年9月17日 23：59：00

十、投标资格审核方式

- 资格预审，合格制。报名后投标资格预审文件递交、招标澄清、投标文件递交必须通过华邦控股集团阳光招采平台相应模块进行，此为唯一有效参投渠道。

十一、投标文件的领取

- 1、发售对象：通过资格预审的潜在投标人（以招标组织人通知为准）。

- 2、领取招标文件截止时间：详见资格审查入围通知书。

- 3、领取方式：华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）-登录-投标管理-我的投标-在到对应招标项目下自行下载。

十二、投标文件的递交和开标

- 1、投标截止时间：详见招标文件。

- 2、投标文件：

- R电子投标：开标时间截止前请将投标文件上传至华邦控股集团阳光招采平台。

- £纸质投标：开标时间截止前请将纸质版标书递交至招标文件指定地点

- 3、开标时间：详见招标文件。

- 4、开标地点：详见招标文件。

十三、踏勘现场

- 投标单位报名后须组织相关人员对该项目现场进行踏勘，由招标单位协助，相关费用由投标单位承担，踏勘时间为发标前，踏勘时出现人身及财产损伤，招标人概不负责（联系人：张部长15887168542）。

十四、联系人及联系方式

- 招 标 人：华邦建投集团股份有限公司云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目经理部

- 地    址：云南省临沧市云县爱华镇祥临公路旁产业科创孵化园内五楼华邦建投办公区

- 联系方式：（招标采购办公室：卢经理 18376742801）

- （云县产业园项目部：刘部长 15908801127）

十五、华邦建投集团审计监察部监督电话及邮箱

- 1、举报热线：02039684888,18127835449（微信同号）

- 2、举报邮箱：jiancha@hbjtjtgf.com

- 3、举报地址：广东省广州市越秀区沿江东路408号港口中心裙楼华邦建投集团审计监察部

附件

- 附件1：授权委托书（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）

- 附件2：业绩合同（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）

- 附件3：财务状况表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）

- 附件4：项目负责人简历表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）

- 附件5：技术负责人简历表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）

- 附件6：拟投入的主要施工机械设备表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）