# 榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目-人防通风系统施工招标公告

一、项目概况

本项目建设地点位于榆中县城区东北方向,位于纬五路(兴隆山大道)以北,经10-1路以东,纬四路以南,经十三路以西地块,本次设计床位数1000床。项目按三甲医院标准新建门诊医技、病房、120急救中心、预防保健、科研、教学、办公为一体的综合性医院。项目总用地面积88625.16平方米(合132.94亩),其中代征绿地7390.59平方米(约11.093亩),可规划用地81234.57平方米(合121.85亩)。本次建设总建筑面积119789平方米,其中地上建筑面积97299平方米,地下建筑面积22490平方米。主要建筑为门诊医技楼、综合病房楼、后勤动力中心、感染性疾病科楼、连廊及门卫、污水处理站等及相应的配套地下建筑。

二、招标范围

招标范围：榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目设计图纸范围内所有与人防通风系统施工有关的图纸深化、材料的采购及施工内容等。具体包含但不限于人防通风图纸全部内容（含战地医院人防风管、设备安装），包括：风管制作安装（镀锌钢板风管咬口密封、支架/法兰安装，以平战转换阀门为界，含阀门与平时风管开孔连接及防火封堵）、设备安装、穿越人防围护结构风管的防护密闭套管设置及密封处理；土建前期预埋套管、孔洞、铁件的复核与交接以及后续为实现安装验收需要的处理；系统调试（单机试运转、风量平衡、超压检测等）资料编制（隐蔽工程记录、材料检验报告、平战转换措施说明等）及验收；施工中需落实人防区域防护措施（如风管端口临时封闭）及标识制作（流向、功能、平战转换标识），设备调试、开洞补洞、人防专项通过验收、所有乙供材料的试验检测、水、电费、保管、成品保护、材料转运、垂直运输、安全文明施工、临时设施、现场配合等施工图纸范围内全部施工内容。全部材料及工机具全部乙供。（具体以经审核合格施工图和工程量清单为准）。本范围不含染毒、防化设备（毒剂报警器、空气染毒检测装置、空气质量检测装置、放射性检测取样管、空气放射性检测仪），防化设备房间隔音降噪、非人防区平时通风管道（阀门后段）。

甲供材料：无。

标段划分：1个标段

三、招标编号

JT-ZCLX-20250831001

四、付款方式

1、进度款支付：在本期结算工作办理完成且业主将本期工程进度款支付给甲方后 14 日内，甲方在扣除应由乙方承担的各项费用（5 %履约保证金、甲方代供材料（如有）、甲供材料超耗扣款费用、各种代扣税（费）以及其它应扣款）后，按当期应付款的80%支付乙方工程进度款或代发农民工工资（代发工资不得高于应付结算金额，不足部分顺延至下一结算期）。

2、结算款支付：履约保证金支付方法：乙方中标后，投标保证金（以招标时缴纳金额为准）转为履约保证金（合同金额5%），中标通知书下发后7日内，以现金形式补缴剩余不足5%的部分履约保证金；另外5%的履约保证金在中期结算中按当期结算金额的5%扣除；

3、质保金：质量保证金为完工结算金额的3%，由甲方按照末期工程款结算的 3 %暂扣。待2年缺陷责任期届满后，在业主将质量保证金退还甲方后，甲方扣除其他应扣款项（若有）后15日内向乙方返还。质量保证金不计利息。

五、投标人资格要求

- 1.资质要求：申请人应在中华人民共和国境内注册且有独立法人，同时具备建筑机电安装专业承包贰级及以上的资格及政府平台人防通风系统施工必须的资格要求；

- 2.投标单位要求：不允许投标单位以联合体形式进行投标；
    3.项目负责人要求：现场负责人必须为实际控制人,且为投标单位授权代理人或投标单位法定代表人；

4.投标人施工能力要求：有健全的管理组织机构及人员（含专职安全管理人员），有满足相应工程需求的施工机械、人员和设备仪器，优先选用具有垫资能力的投标人；投标人近三年累计完成类似工程施工产值大于290万，且至少一个完工合同造价80万以上；

5.法定代表人（实际控制人）在“信用中国”网站（http://www. creditchina.gov.cn/）或“企查查”网站（https://www.qicha cha.com/）中查询无列入失信被执行人名单等资料；

6.质量要求：满足国家及行业现行施工质量验收标准要求，且符合设计要求；

7.投标人具有一般纳税人或小规模纳税人资格,可开具增值税专用发票；

8.财务状况良好且在建筑行业内无不良诚信记录。

六、技术及质量要求

符合现行国家及行业相关规范、标准、规程，满足设计、业主、监理及招标人要求

七、招标方式

R公开招标

£邀请招标

八、报名方式

必须通过华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）注册、报名。

九、网上报名截止时间

2025年9月20日  16：00

十、投标资格审核方式

资格预审，合格制。报名后投标资格预审文件递交、招标澄清、投标文件递交必须通过华邦控股集团阳光招采平台相应模块进行，此为唯一有效参投渠道。

十一、投标文件的领取

1、发售对象：通过资格预审的潜在投标人（以招标组织人通知为准）。

2、领取招标文件截止时间：详见资格审查入围通知书。

3、领取方式：华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）-登录-投标管理-我的投标-在到对应招标项目下自行下载。

十二、投标文件的递交和开标

1、投标截止时间：详见招标文件。

2、投标文件：

R电子投标：开标时间截止前请将投标文件上传至华邦控股集团阳光招采平台。

£纸质投标：开标时间截止前请将纸质版标书递交至招标文件指定地点

- 开标时间：详见招标文件。

- 开标地点：详见招标文件。

十三、踏勘现场

由投标单位自行组织踏勘，并承担相关费用，踏勘时出现人身及财产损伤，招标人概不负责（招标联系人：林娟，电话：13772459942）。

十四、联系人及联系方式

招 标 人：华邦建投集团股份有限公司榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目设计施工总承包部

地    址：  榆中县城区东北方向,位于纬五路(兴隆山大道)以北,经10-1路以东,纬四路以南,经十三路以西地块

联系方式：华邦城投建设有限公司（二级公司）资格预审联系人：闫工  电话：18152018660]

榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目设计施工总承包部  现场联系人：林娟   电话：13772459942

十五、华邦建投集团审计监察部监督电话及邮箱

1、举报热线：02039684888,18127835449（微信同号）

2、举报邮箱：jiancha@hbjtjtgf.com

3、举报地址：广东省广州市越秀区沿江东路408号港口中心裙楼华邦建投集团审计监察部

附件

附件1：授权委托书（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件2：业绩合同（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件3：财务状况表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件4：项目负责人简历表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件5：技术负责人简历表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件6：拟投入的主要施工机械设备表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）。