# 华邦城投建设有限公司玉玉门市保障性租赁住房建设项目（一期）-老市区东片区-窗户安装及采购招标公告

一、项目概况

玉门市保障性租赁住房建设项目（一期）-巨化小区二期位于甘肃省酒泉市玉门市老城区，项目总建筑面积45038.98m2，共计10个单体，9栋楼均为剪力墙结构，主楼基础形式为平板筏板基础，其中1#楼9层，建筑面积3704.82㎡；2#、4#、7#楼各9层，建筑面积各5553.63㎡；5#、8#、11#、12#、13#楼各9层，建筑面积各4925.47㎡；门房为框架结构1层，建筑面积45.92㎡。

二、招标范围及计划工期

招标范围：65系列断桥隔热铝合金中空玻璃平开窗、组合窗（消防救援窗）、普通铝合金百叶窗、成品乙级防火窗等采购及安装

标段划分：1个标段

工期要求:总工期90日历天，计划开工时间2025年8月30日（具体开工时间以招标人正式下发通知为准）

三、招标编号

JT-ZCLX-20250729001

四、付款方式

1、进度款支付：在本期结算完成后，乙方需提供有效增值税发票，次月月底之前支付结算款的85%

2、结算款支付：本月结算完成后，次月 25日之前支付上月 85%结算款，以此类推。

3、质保金支付：末期结算完成后三个月内付清剩余货款

五、投标人资格要求

1、必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、生产企业必须有窗户生产安装等资质；

2、投标方法定代表人为同一个人的两个以上法人单位，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时进行投标；投标人必须独立投标，本项目不接受联合体形式的投标；

3、生产企业具有生产许可证或质量体系认证；

4、业绩要求：有近三年类似项目供应业绩，且企业信誉良好；

5、法定代表人（实际控制人）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“企查查”网站（https://www.qichacha.com/）中查询无列入失信被执行人名单等资料；法定代表人（实际控制人）无违法犯罪记录；

6、具备生产供应能力，质量符合设计及规范要求；

7、公司财务状况良好且在建筑行业内无不良诚信记录，投标人具有一般纳税人或小规模纳税人资格，可开具增值税专用发票。

六、技术及质量要求

.材料质量及品牌要求：符合强度等级，且满足国家级行业现行相关规范标准要求

七、招标方式

R公开招标

£公开招标邀请招标

八、报名方式

必须通过华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）注册、报名。

九、网上报名截止时间

2025-08-04 10:00:00

十、投标资格审核方式

资格预审，合格制。报名后投标资格预审文件递交、招标澄清、投标文件递交必须通过华邦控股集团阳光招采平台相应模块进行，此为唯一有效参投渠道。

十一、投标文件的领取

1、发售对象：通过资格预审的潜在投标人（以招标组织人通知为准）。

2、领取招标文件截止时间：详见资格审查入围通知书。

3、领取方式格：华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）-登录-投标管理-我的投标-在到对应招标项目下自行下载。

十二、投标文件的递交和开标

1、投标截止时间：详见招标文件。

2、投标文件：

R电子投标：开标时间截止前请将投标文件上传至华邦控股集团阳光招采平台。

£纸质投标：开标时间截止前请将纸质版标书递交至招标文件指定地点

3、开标时间：详见招标文件。

4、开标地点：详见招标文件。

十三、踏勘现场

由投标单位自行组织踏勘，并承担相关费用，踏勘时出现人身及财产损伤，招标人概不负责（招标联系人：王江龙 17693555293）。

十四、联系人及联系方式

招 标 人：华邦城投建设有限公司玉门市保障性租赁住房建设项目（一期）-老市区东片区项目经理部

地    址：玉门市老市区

联系方式：公司总部：胡先生  电话：0931-8447793、13679453464

- 项目部：王江龙    电话：17693555293

十五、华邦建投集团审计监察部监督电话及邮箱

1、举报热线：02039684888,18127835449（微信同号）

2、举报邮箱：jiancha@hbjtjtgf.com

3、举报地址：广东省广州市越秀区沿江东路408号港口中心裙楼华邦建投集团审计监察部

附件

附件1：授权委托书（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件2：业绩合同（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件3：财务状况表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件4：项目负责人简历表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件5：技术负责人简历表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件6：拟投入的主要施工机械设备表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）。