工程机械产业园二期项目生活水箱采购及安装招标公告

- 一、项目概况

工程机械产业园项目位于新疆新市区德和天然花岗岩厂东北100米（北京北路西），项目规划总用地面积25672m2，约合38.54亩，总建筑面积45160.15m2，其中D1-2-3地块25257.52m2，D0-2-4地块19902.63m2；地上建筑面39039.63m2，地下建筑面积6120.52m2，停车数量391辆，其中地上停车230辆，地下停车161辆；本项目建设内容根据功能要求包括商业B-1#~B-6#、B-7#地下车库、W-1#仓储、W-2#仓储、W-3#配套行政办公楼，共计9个单体。1） D1-2-3地块25257.52m2，包括商业B-1#~B-6#、B-7#地下车库，均采用井桩承台基础、框架、框剪结构设计。2）D0-2-4地块19049.85m2，包括W-1#仓储、W-2#仓储、W-3#配套行政办公楼，均采用井桩承台基础、框架结构设计。

- 二、招标范围及主要工程量

- 招标范围：工程机械产业园二期项目水箱2台（包含钢制底座），变频泵3台（含隔膜气压罐、控制器），水箱自洁消毒器4台（必须有省级以上卫生行政部门颁发的卫生许可证批件），配套管道及管件阀门、电线 ，水质检验报告。包含场内工料具的二次搬运及工机具。具体规格型号及要求详见清单和设计图纸。

1.生活用水、用电:乙方生活用水由乙方自行解决并承担水费;生活用电由甲方架设至主线附近，由乙方自行按驳至生活驻地，并承担接电的费用和电费;

2.生产用水、用电:生产用水、用电:甲方负责提供水源至施工现场 500 米以内，后续费用均由乙方承担(包括但不限于:接管、抽水等费用);生产用电由乙方视现场具体情况接驳至施工现场并承担电线电缆、电箱、照明灯具及电费(装表扣费，电费包括按实际电表铜损等损耗)，如因线路较长则乙方自行考虑发电机发电，相关费用含在度数分摊的铁损、综合单价中，甲方不另行支付。

3.乙方使用的生产及生活临时设施由乙方自行安排。

品牌要求：无

计划工期：2025年4月25日-2025年6月15日，具体开工以项目通知和合同约定时间为准。

三、招标编号：（JT-ZCLX-20250402002）

- 四、结算及付款方式

（一）结算方式：

（1）1月结算方式：1月1日至1月25日为一个结算周期；

（2）2月至11月结算方式：每月26日至次月25日为一个结算周期；

（3）12月结算方式：11月26日至12月31日为一个结算周期。

以上每个结算周期的最后一天24:00为扎帐时间点，在每个结算周期扎帐时间点后5天内，甲乙双方以验收后确认的单据为依据进行数量、金额核对，由甲方出具材料结算表，结算表须经甲方有关部门及双方法定代表人或其授权代理人签字后生效。

- 付款方式：

预付合同金额的30%，待投标方调试完成，招标方验收合格，完成结算，支付结算金额的67%，剩余工程款在3年质保期后无息付清。

- 五、投标人资格要求

1、必须是中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格。

2、资质要求：具有生活水箱销售许可和货源且具有工商行政管理部门颁发的有效营业执照且经营范围齐全。

3、项目负责人要求：现场负责人必须为实际控制人,且为投标单位授权代理人或投标单位法定代表人；

4、投标人生产能力要求：有健全的管理组织机构及人员，产能满足施工高峰期用量需求，优先选用具有垫资能力的投标人；

5、法定代表人 (实际控制人) 在“信用中国”网站 (http://www. creditchina.gov.cn/) 或“企 查查”网站 (https://www.qicha cha.com/) 中查询无列入失信被执行人名单等资料；法 定代表人 (实际控制人) 无违法犯罪记录；

6、具备生产供应能力，质量符合设计及规范要求，且有不锈钢水箱制作的业绩；

7、投标人具有一般纳税人或小规模纳税人资格；

8、财务状况良好且在建筑行业内无不良诚信记录。

六、技术及质量标准

投标方所供材料质量必须按照包含但不限于按合同有关质量的约定以及现行国家标准或行业相关规范、标准、图集以及项目总承包部标准化建设要求合格标准，观感质量优良，且符合设计要求；产品质量必须符合国家环保节能要求。

七、招标方式

公开招标

八、报名方式

必须通过华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）注册、报名。

九、网上报名截止时间

2024年4月7日10:00

十、投标资格审核方式

资格预审，合格制。报名后投标资格预审文件递交、招标澄清、投标文件递交必须通过华邦控股集团阳光招采平台相应模块进行，此为唯一有效参投渠道。

十一、招标文件的发售

1.发售对象：通过资格预审的潜在投标人（以华邦控股集团阳光招采平台信息推送为准）

2.发售时间：具体详见华邦控股集团阳光招采平台信息推送

3.发售方式：具体详见华邦控股集团阳光招采平台信息推送

十二、投标文件的递交和开标

1.投标截止时间：具体详见华邦控股集团阳光招采平台信息推送

2.电子投标文件：开标时间截止前请将投标文件上传至华邦控股集团阳光招采平台。（本次招标无需递交纸质版投标文件，电子版文件要求清晰完整）。

3.开标时间：详见招标文件。

4.开标地点：腾讯会议app视频开标。

十三、踏勘现场

由投标单位自行组织踏勘，并承担相关费用，踏勘时出现人身及财产损伤，招标人概不负责，标的物参考运抵地为：工程机械产业园二期项目施工现场（联系人：刘佩 13808547670）

十四、联系人及联系方式

招 标 人： 华邦建投集团股份有限公司新疆分公司

地    址： 工程机械产业园二期项目经理部

联系方式：华邦建投集团股份有限公司（集团总部）企业注册审核联系人：韩经理（17377328928 ）

西部中大建设有限公司（二级公司）资格预审联系人：闫  工（18152018660）

工程机械产业园二期项目部物资部：刘佩  （13808547670）

十五、华邦建投集团审计监察部监督电话及邮箱

1、举报热线：02039684888,18607814431（微信同号）

2、举报邮箱：jiancha@hbjtjtgf.com

3、举报地址：广东省广州市越秀区沿江东路408号港口中心裙楼华邦建投集团审计监察部

华邦建投集团股份有限公司

工程机械产业园二期项目经理部

2025年4月3日